Nhiệm vụ 1

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Trạng thái của phiên livestream sau khi đã qua thời gian bắt đầu hoặc khi đang phát diễn ra như thế nào? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách hàng đặt mua cùng một sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống sẽ xử lý ưu tiên như thế nào (ai đặt trước hay thông báo ra sao)? |

Nhiệm vụ 2

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Độ phức tạp tương đương LS02 (cùng mức 3 SP) vì việc tạo phiên chỉ cần lưu thông tin cơ bản và gán trạng thái 'Sắp diễn ra'. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Lớn hơn LS02 do logic nghiệp vụ phức tạp hơn đáng kể, bao gồm kiểm tra tồn kho đồng thời, sinh mã xác nhận và xử lý cơ chế giảm/hoàn tồn khi xác nhận hoặc hủy đơn. |

Nhiệm vụ 3

Đề xuất cố định 1 Story Point = 4 giờ là sai vì Story Point đo lường độ phức tạp, nỗ lực và rủi ro tương đối của một User Story chứ không phải là thời gian quy đổi cố định